**Projeto Integrador de Tecnologias**

**SCC – SISTEMA DE CONTROLE DE CESTAS**

**Grupo 10**

**Instituição: ONG Sem Fome**

**Integrantes:**

* **ÉLISSON ANTONIO DA SILVA**
* **PAULO HENRIQUE MOTA SILVA**
* **VINICIUS DE MEDEIROS**
* **RYAN MARQUES DOS SANTOS**
* **GUILHERME BARROS ORLANDO**
* **WILLIAM AKIO OTSUKA**

**Prévia Cronograma**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funções \ Módulo** | **1**  **27/08** | **2**  **19/09** | **3**  **12/10** | **4**  **28/10** | **5**  **13/11** | **6**  **29/11** |
| RF\_B1 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_B2 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_B3 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_B4 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_B5 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_B6 | X |  |  |  |  |  |
| RF\_F1 |  | X |  |  |  |  |
| RF\_F2 |  | X |  |  |  |  |
| RF\_F3 |  | X |  |  |  |  |
| RF\_F4 |  | X |  |  |  |  |
| RF\_F5 |  |  | X |  |  |  |
| RF\_F6 |  |  | X |  |  |  |
| RF\_F7 |  |  | X |  |  |  |
| RF\_F8 |  |  |  | X |  |  |
| RF\_S1 |  |  |  | X |  |  |
| RF\_S2 |  |  |  | X |  |  |
| RF\_S3 |  |  |  |  | x |  |
| RF\_S4 |  |  |  |  | x |  |
| RF\_S5 |  |  |  |  | x |  |
| RF\_S6 |  |  |  |  |  | x |
| RF\_S7 |  |  |  |  |  | x |
| RF\_S8 |  |  |  |  |  | x |